PHASE 0 - SHARED FOUNDATION

Mô tả nhiệm vụ:

- Thiết lập nền tảng chung cho toàn bộ backend.

- Tạo cấu trúc thư mục theo mô hình MVC/layer.

- Chuẩn hóa response, exception, config, security base và các tiện ích dùng chung.

- Đảm bảo project có thể khởi động, compile và chạy test context ổn định trước khi triển khai nghiệp vụ.

Đã hoàn thành:

- MVC package structure.

- `audit`

- `config`

- `controller`

- `dto`

- `entity`

- `enums`

- `exception`

- `mapper`

- `modules`

- `repository`

- `security`

- `service`

- `ApiResponse`

- `PageResponse`

- `ErrorResponse`

- `FieldErrorResponse`

- `GlobalExceptionHandler`

- custom exceptions.

- `BaseEntity`

- CORS config.

- OpenAPI config.

- Async config.

- JPA auditing config.

- Security config co ban.

- `PasswordEncoder`.

- Test context pass bằng `mvn test`.

- Còn thiếu:

- Request logging.

- Correlation id.

- Security config gắn JWT filter thật.

- Test riêng cho exception/validation.

==================================================

PHASE 1 - DATABASE MIGRATION

Mô tả nhiệm vụ:

- Thiết kế và tạo toàn bộ schema database bằng Flyway.

- Mỗi thay đổi database phải có migration riêng, dễ rollback bằng lịch sử Git.

- Tạo bảng, khóa ngoại, unique constraint, index và seed data cần thiết cho hệ thống.

- Đây là nền tảng dữ liệu cho tất cả module nghiệp vụ phía sau.

Đã hoàn thành:

- `V1__init_auth_core.sql`

- `V2__movie_catalog.sql`

- `V3__cinema_showtime.sql`

Còn thiếu:

- AI analysis tables.

- Booking tables.

- Booking seat tables.

- Payment tables.

- Promotion tables.

- Wishlist tables.

- Loyalty point tables.

- Notification tables.

- Review tables.

- Staff tables.

- Audit log tables.

- F&B tables.

- Uploaded file tables.

- Index migration đầy đủ.

- Seed data đầy đủ.

==================================================

PHASE 2 - AUTH, USER & SECURITY

Mô tả nhiệm vụ:

- Xây dựng hệ thống tài khoản người dùng, phân quyền và xác thực JWT.

- Hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, refresh token, logout, lấy thông tin người dùng hiện tại.

- Phân quyền ADMIN, CUSTOMER, STAFF cho các API tương ứng.

- Đây là phase bắt buộc trước khi triển khai booking, payment, admin và staff APIs.

Đã hoàn thành:

- `User`

- `Role`

- `UserRole`

- `RefreshToken`

- `PasswordResetToken`

- `EmailVerificationToken`

- `RoleName`

- `UserStatus`

- `UserRepository`

- `RoleRepository`

- `UserRoleRepository`

- `RefreshTokenRepository`

- `PasswordResetTokenRepository`

- `EmailVerificationTokenRepository`

- `PasswordEncoder`

Còn thiếu:

- Auth DTOs.

- User DTOs.

- `JwtService`

- `AuthService`

- `UserService`

- `RefreshTokenService`

- `PasswordResetService`

- `EmailVerificationService`

- `CustomUserDetailsService`

- `JwtAuthenticationFilter`

- `AuthController`

- `UserController`

- `AdminUserController`

- Register API.

- Login API.

- Refresh token API.

- Logout API.

- Current user API.

- Role-based authorization hoàn chỉnh.

- Auth integration tests.

==================================================

PHASE 3 - MOVIE & GENRE

Mô tả nhiệm vụ:

- Xây dựng module quản lý phim và thể loại phim.

- Cho phép khách xem danh sách phim, tìm kiếm, lọc phim và xem chi tiết phim.

- Cho phép admin tạo, cập nhật, ẩn/xóa phim và quản lý thể loại.

- Đây là dữ liệu đầu vào chính cho AI analysis, showtime và booking.

Đã hoàn thành:

- Movie/genre migration trong `V2__movie_catalog.sql`.

Còn thiếu:

- `Movie`

- `Genre`

- `MovieGenre`

- movie enums.

- repositories.

- DTOs.

- mapper.

- service.

- controller.

- public movie list/detail/search APIs.

- admin movie CRUD APIs.

- genre CRUD APIs.

- tests.

==================================================

PHASE 4 - AI MOVIE ANALYSIS

Mô tả nhiệm vụ:

- Triển khai tính năng cốt lõi của CineAI: AI phân tích nội dung phim.

- AI sinh điểm đa chiều, nhãn nội dung, nhóm khán giả phù hợp và timeline cảm xúc.

- Giai đoạn đầu dùng mock strategy, chưa gọi provider AI thật.

- Admin có thể yêu cầu phân tích, xem kết quả, duyệt hoặc từ chối trước khi công khai cho khách.

Cần làm:

- `AIAnalysis`

- `AIEmotionSegment`

- AI enums.

- repositories.

- DTOs.

- `MovieAnalysisStrategy`

- `MockMovieAnalysisStrategy`

- `OpenAIMovieAnalysisStrategy`

- `GeminiMovieAnalysisStrategy`

- `PromptBuilder`

- `AIResultParser`

- services.

- controllers.

- request analysis API.

- regenerate API.

- approve/reject API.

- public approved analysis API.

- tests.

==================================================

PHASE 5 - CINEMA, ROOM, SEAT & SHOWTIME

Mô tả nhiệm vụ:

- Xây dựng module quản lý rạp, phòng chiếu, ghế và lịch chiếu.

- Admin có thể tạo rạp, tạo phòng, sinh sơ đồ ghế và xếp lịch chiếu.

- Hệ thống phải kiểm tra trùng lịch phòng chiếu để tránh conflict.

- Đây là nền tảng trực tiếp cho luồng chọn suất và chọn ghế khi đặt vé.

Đã hoàn thành:

- Cinema/room/seat/showtime migration trong `V3__cinema_showtime.sql`.

Còn thiếu:

- `Cinema`

- `Room`

- `Seat`

- `Showtime`

- related enums.

- repositories.

- DTOs.

- mapper.

- services.

- controllers.

- seat generation API.

- showtime conflict validation.

- showtime seat map API.

- tests.

==================================================

PHASE 6 - BOOKING, SEAT LOCKING, F&B & TICKET QR

Mô tả nhiệm vụ:

- Xây dựng luồng đặt vé của khách hàng từ giữ ghế đến tạo booking.

- Hỗ trợ khóa ghế tạm thời, tự động hết hạn, tính tổng tiền, thêm F&B và tạo vé QR.

- Đảm bảo không có hai người dùng đặt cùng một ghế trong cùng suất chiếu.

- Staff/admin có thể check-in vé bằng QR code.

Cần làm:

- Booking migrations.

- `Booking`

- `BookingSeat`

- `FoodItem`

- `FoodCombo`

- `BookingFoodItem`

- repositories.

- DTOs.

- services.

- controllers.

- hold seats API.

- create booking API.

- cancel booking API.

- QR ticket service.

- check-in API.

- F&B APIs.

- tests.

==================================================

PHASE 7 - PAYMENT

Mô tả nhiệm vụ:

- Xây dựng kiến trúc thanh toán đa nhà cung cấp theo Strategy Pattern.

- Giai đoạn đầu dùng mock payment để hoàn thiện flow booking.

- Sau đó bổ sung VNPAY/MoMo provider, callback/webhook và xác thực chữ ký.

- Payment callback phải idempotent để tránh xử lý trùng giao dịch.

Cần làm:

- Payment migration.

- `Payment`

- payment enums.

- repository.

- DTOs.

- payment strategy pattern.

- mock payment provider.

- VNPAY provider placeholder.

- MoMo provider placeholder.

- services.

- controllers.

- create payment API.

- callback/webhook APIs.

- idempotent callback handling.

- refund foundation.

- tests.

==================================================

PHASE 8 - PROMOTION, WISHLIST, LOYALTY & NOTIFICATION

Mô tả nhiệm vụ:

- Xây dựng các tính năng giữ chân khách hàng và truyền thông.

- Bao gồm mã giảm giá, danh sách phim yêu thích, điểm thành viên và thông báo.

- Cho phép khách theo dõi phim, nhận thông báo mở bán/suất chiếu mới và tích điểm sau giao dịch.

- Admin có thể tạo, cập nhật, kiểm soát mã khuyến mãi.

Cần làm:

- Promotion migration.

- Wishlist migration.

- Loyalty point migration.

- Notification migration.

- entities.

- enums.

- repositories.

- DTOs.

- services.

- controllers.

- promotion validation API.

- wishlist APIs.

- loyalty APIs.

- notification APIs.

- tests.

==================================================

PHASE 9 - REVIEW

Mô tả nhiệm vụ:

- Cho phép khách đánh giá phim sau khi đã sử dụng vé.

- Hệ thống tổng hợp điểm đánh giá thật từ người dùng để hiển thị trên trang phim.

- Admin có thể ẩn đánh giá không phù hợp.

- Dữ liệu review cũng dùng để so sánh với điểm AI trong báo cáo AI accuracy.

Cần làm:

- Review migration.

- `Review`

- `ReviewStatus`

- repository.

- DTOs.

- `ReviewService`

- `ReviewModerationService`

- `MovieRatingAggregationService`

- controllers.

- public review APIs.

- admin hide review API.

- tests.

==================================================

PHASE 10 - STAFF, AUDIT & REPORTS

Mô tả nhiệm vụ:

- Xây dựng phần vận hành cho chủ rạp/admin.

- Bao gồm quản lý nhân viên, ca làm, audit log và các báo cáo vận hành.

- Báo cáo gồm doanh thu, tỷ lệ lấp đầy, hiệu quả phim và độ lệch giữa điểm AI với đánh giá thật.

- Audit log giúp theo dõi các hành động quan trọng trong hệ thống.

Cần làm:

- Staff migration.

- Staff shift migration.

- Audit log migration.

- `StaffProfile`

- `StaffShift`

- `AuditLog`

- repositories.

- DTOs.

- services.

- controllers.

- dashboard API.

- revenue report API.

- occupancy report API.

- movie performance report API.

- AI accuracy report API.

- tests.

==================================================

PHASE 11 - STORAGE, EMAIL, WEBSOCKET & SCHEDULER

Mô tả nhiệm vụ:

- Tích hợp các hạ tầng phụ trợ cho production.

- Storage dùng để upload poster, trailer hoặc file liên quan.

- Email dùng cho xác thực tài khoản, reset mật khẩu, gửi vé và thông báo thanh toán.

- WebSocket dùng để cập nhật trạng thái ghế/thông báo realtime.

- Scheduler dùng để dọn các hold ghế hết hạn và các job nền khác.

Cần làm:

- Uploaded file migration.

- `UploadedFile`

- storage service.

- Cloudinary service.

- S3 placeholder.

- mail service.

- email templates.

- WebSocket config.

- seat event publisher.

- notification event publisher.

- expired seat hold cleanup job.

- tests.

==================================================

PHASE 12 - INTEGRATION & QA

Mô tả nhiệm vụ:

- Kiểm thử tích hợp toàn bộ backend sau khi các module chính hoàn thành.

- Đảm bảo các flow quan trọng chạy xuyên suốt: auth, movie, AI, showtime, booking, payment, review, reports.

- Dọn Swagger, chuẩn hóa API contract và tạo Postman collection.

- Đây là phase đóng gói chất lượng trước khi bàn giao hoặc kết nối frontend.

Cần làm:

- Auth integration tests.

- Movie integration tests.

- AI integration tests.

- Showtime integration tests.

- Booking integration tests.

- Payment integration tests.

- Security tests.

- Swagger cleanup.

- Postman collection.

- End-to-end backend smoke flow.